Αριθμός 582

28η Συνεδρίαση

Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Πατρέων

της 28ης Σεπτεμβρίου 2010

---------------------------

Στην Πάτρα και στο Δημοτικό Κατάστημα (Μαιζώνος 147), σήμερα, την 28η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, με αριθμό 28/24-9-2010, ήλθαν, για τη λήψη αποφάσεων στα (17) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Γεώργιος Ζαφειρόπουλος - Πρόεδρος, 2] Λάμπρος Βασιλόπουλος - τακτικό μέλος, 3] Αντώνιος Κανταρτζόπουλος - τακτικό μέλος, 4] Χαρά Παντελή - τακτικό μέλος και 5]Δημήτριος Τσιμπούκης - τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Ιωάννης Δημαράς - Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Ζωγράφος, Ελένη Καλεντζώτη και Ανδρέας Αντωνόπουλος - τακτικά μέλη, καθώς και οι κ.κ. Ελπίδα Βασιλοπούλου, Αλέξιος Σκαρμέας, Νικόλαος Χατζηβασιλείου, Σπύρος Ράϊκος και Δημήτριος Γιαννακόπουλος - αναπληρωματικά μέλη δεν ήλθαν, αν και κλήθηκαν.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

………………………………………………………………………………………….

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, θέτει υπόψη των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής το υπ’ αριθ. 2613/28-9-2010 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου, και διαβάζει την υπ’ αριθ. Σ.2559/24-9-2010 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Δ/νση Συντήρησης & Αυτεπιστασίας), η οποία έχει ως εξής:- «ΠΡΟΣ:- Δημαρχιακή Επιτροπή- Ενταύθα- ΘΕΜΑ: «Παράταση Συμβατικού Χρόνου Φόρτωσης - Παράδοσης (Παράταση Χρόνου Ισχύος) της υπ’ αριθμ. 35135/26-10-2009 Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και του Δημάρχου Πατρέων».- ΣΧΕΤ.: Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών.- Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών, σχετικά με την Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Φόρτωσης - Παράδοσης (Παράταση Χρόνου Ισχύος) της υπ’ αριθμ. 35135/26-10-2009 Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και του Δημάρχου Πατρέων και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο σώμα προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες και κατά συνέπεια την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης φόρτωσης - παράδοσης των υλικών από τις 25-10-2010 στις 25-01-2011.- Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ».-

Η Δημαρχιακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και είδε το από 10-9-2010 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, και αφού κήρυξε το ως άνω θέμα κατεπείγον,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την παράταση του Συμβατικού Χρόνου Φόρτωσης - Παράδοσης (Παράταση Χρόνου Ισχύος) της υπ’ αριθμ. 35135/26-10-2009 Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και του Δημάρχου Πατρέων κατά τρεις (3) μήνες και κατά συνέπεια την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης φόρτωσης - παράδοσης των υλικών από τις 25-10-2010 στις 25-01-2011.

Ο Πρόεδρος                                                     Τα Μέλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ		ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ